|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| En este sprint se hizo el cierre de las historias núcleo del MVP según lo planificado y se verificaron contra sus criterios de aceptación. En este sprint se hizo evidente que algunas desviaciones de calendario se debieron a la organización como grupo; específicamente, a la coordinación de agendas y handoffs entre tareas. En este sprint se hizo la reprogramación fina de subtareas para recuperar ritmo sin afectar el alcance comprometido. |

|  |
| --- |
| 2. |
| En este sprint se hizo la definición de un tablero único con responsables y fechas por tarea. En este sprint se hizo la división de historias en subtareas pequeñas con “listo” claro para reducir retrabajos. En este sprint se hizo la implementación de checkpoints cortos para destrabar bloqueos y un resumen semanal con acuerdos y pendientes visibles para todo el equipo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| En este sprint se hizo la entrega a tiempo de lo comprometido y se mantuvo la calidad de los entregables. En este sprint se hizo un buen manejo de insumos (backlog, mockups, seguimiento de avance). Para mejorar, en este sprint se hizo la identificación de dependencias tempranas y se propuso dejar más margen para revisiones cruzadas antes del cierre. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| En este sprint se hizo la consulta sobre si el nivel de detalle en metodología y usabilidad es suficiente para la fase actual. En este sprint se hizo la propuesta de ampliar métricas del dashboard y se pregunta si es pertinente priorizarlas ahora o en la siguiente fase. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| En este sprint se hizo la redistribución de actividades para equilibrar carga: una persona dedicada a documentación y consistencia de criterios, otra a integración y pruebas E2E, y el resto en componentes específicos. En este sprint se hizo la definición de handoffs claros y, de ser necesario, se agregarán actividades de validación final y evidencias de prueba. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| En este sprint se hizo un avance sostenido en coordinación tras formalizar acuerdos semanales y el uso del tablero común. Como aspectos positivos, en este sprint se hizo visible la disposición del equipo para ajustar la planificación y mantener el foco en el objetivo. Como mejora, en este sprint se hizo hincapié en fortalecer la organización del grupo (sincronización de agendas y traspaso de tareas) para evitar cuellos de botella en la integración. |