# Product Backlog Maestro - YouConApp (Basado en MVP Real)

Versión: 1.0 (Basada en MVP Real)
Fecha: Octubre 2025
Estado: Activo y Validado.

Equipo de Desarrollo:
- Giovanni Galleguillos (Product Owner Técnico)
- Luis Rojas (Scrum Master)
- Sebastián Boris (QA / Developer)

## 1. Introducción

Este documento presenta el Product Backlog Maestro del proyecto YouConApp, elaborado en base al MVP real implementado con Ionic + Angular + Firebase. Este backlog representa la lista priorizada y organizada de todas las historias de usuario identificadas a partir del código, agrupadas en Épicas Estratégicas que reflejan las áreas funcionales principales del sistema. Cada historia se clasifica según su prioridad (Must, Should, Could) siguiendo el enfoque MoSCoW y define el alcance del MVP frente a futuras expansiones.

## 2. Backlog por Épicas Estratégicas

### ÉPICA 1: Autenticación y Seguridad del Sistema

Objetivo: Garantizar la autenticación segura y gestión de acceso a los módulos del sistema.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-001 | Inicio de Sesión y Autenticación de Usuario | Must |
| HU-002 | Registro de Nuevo Usuario | Must |
| HU-003 | Recuperación de Contraseña | Should |
| HU-016 | Cierre de Sesión | Must |
| HU-018 | Protección de Rutas con Guardias de Autenticación | Must |
| HU-022 | Control de Errores y Alertas | Should |

### ÉPICA 2: Gestión de Recursos Humanos (Trabajadores)

Objetivo: Permitir la gestión completa del personal de campo y su trazabilidad laboral.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-004 | Gestión de Trabajadores | Must |
| HU-012 | Gestión de Pagos a Trabajadores | Must |
| HU-006 | Registro de Tareas o Labores | Must |
| HU-007 | Historial de Tareas | Should |

### ÉPICA 3: Gestión de Producción (Cultivos y Operaciones)

Objetivo: Centralizar la información de cultivos, tareas y reportes productivos.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-005 | Gestión de Cultivos | Must |
| HU-020 | Gestión de Reportes Históricos | Should |
| HU-013 | Dashboard General del Negocio | Should |
| HU-024 | Diseño Responsivo y Usabilidad | Should |

### ÉPICA 4: Finanzas y Relaciones Comerciales

Objetivo: Administrar ingresos, egresos y relaciones comerciales con compradores.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-008 | Gestión de Compradores | Must |
| HU-009 | Registro de Ventas o Ingresos | Must |
| HU-010 | Registro de Cobros a Compradores | Must |
| HU-011 | Gestión de Gastos e Insumos | Must |
| HU-014 | Generación de Reportes PDF de Pagos | Should |
| HU-023 | Sincronización en Tiempo Real | Must |

### ÉPICA 5: Administración, Interfaz y Configuración General

Objetivo: Proveer una experiencia de usuario fluida y configurable para cada perfil.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-015 | Perfil de Usuario | Should |
| HU-017 | Modo de Navegación Principal | Should |
| HU-019 | Validación de Formularios | Must |
| HU-021 | Manejo de Roles Simples | Should |
| HU-025 | Mantenimiento y Escalabilidad | Must |