# Plan Estratégico de Proyecto - YouConApp (MVP Real Basado en Código)

Versión: 1.0 (Basado en MVP Real)
Fecha: Octubre 2025
Estado: Validado post-desarrollo.

Equipo de Desarrollo:
- Giovanni Galleguillos (Product Owner Técnico)
- Luis Rojas (Scrum Master)
- Sebastián Boris (QA / Developer)

Nota: Todos los integrantes participaron activamente en el desarrollo completo del MVP usando Ionic + Angular + Firebase.

## 1. Resumen Ejecutivo

YouConApp es una aplicación móvil desarrollada en Ionic + Angular con integración directa a Firebase. El propósito del proyecto es digitalizar la gestión agrícola, centralizando el control de trabajadores, cultivos, tareas, ingresos, egresos y reportes financieros en una sola herramienta accesible desde cualquier dispositivo. Este documento establece el plan estratégico del MVP real —desarrollado primero y documentado posteriormente—, reflejando la estructura técnica y funcional que dio origen a la versión operativa actual.

## 2. Visión y Propuesta de Valor

Visión: Convertirse en la herramienta más práctica y confiable para la gestión agrícola digital, permitiendo que agricultores y administradores controlen su negocio desde un solo lugar.

Propuesta de Valor: YouConApp integra todos los procesos agrícolas —desde la administración de trabajadores y cultivos hasta la contabilidad operativa— en una plataforma simple, moderna y sincronizada en tiempo real con Firebase. El sistema permite visualizar datos, registrar tareas, generar reportes PDF y monitorear la rentabilidad sin depender de hojas de cálculo.

Slogan: 'La gestión agrícola en tus manos.'

## 3. Alcance del Producto y Módulos del MVP

El MVP se desarrolló de forma modular, priorizando las funcionalidades críticas implementadas directamente en el código. Cada módulo corresponde a un bloque funcional existente en el proyecto Ionic/Angular original.

| Módulo | Descripción Funcional | Historias Asociadas |
| --- | --- | --- |
| M1: Autenticación y Seguridad | Gestión de registro, login, cierre de sesión, guardias de ruta y control de errores. | HU-001, HU-002, HU-003, HU-016, HU-018, HU-022 |
| M2: Gestión de Trabajadores | CRUD completo de trabajadores, control de saldos y registro de pagos. | HU-004, HU-012, HU-006, HU-007 |
| M3: Gestión de Cultivos y Operaciones | Administración de cultivos, tareas agrícolas y trazabilidad básica. | HU-005, HU-006, HU-007 |
| M4: Gestión Financiera | Manejo de ingresos, gastos, cobros, sincronización de saldos y balance general. | HU-008, HU-009, HU-010, HU-011, HU-023 |
| M5: Dashboard y Reportes | Visualización de métricas financieras y generación de reportes PDF. | HU-013, HU-014, HU-020 |
| M6: Configuración y Perfil | Visualización de perfil de usuario, roles simples, validaciones y navegación. | HU-015, HU-017, HU-019, HU-021, HU-024, HU-025 |

## 4. Perfiles de Usuario y Control de Acceso

El MVP implementa un sistema de control de acceso simple basado en Firebase Authentication y campos de rol en Firestore. No existen jerarquías complejas, pero se diferencian dos tipos de usuario con permisos ajustados en la interfaz.

| Rol | Permisos Principales |
| --- | --- |
| Administrador (Agricultor Propietario) | Acceso total a todos los módulos: trabajadores, cultivos, finanzas, reportes y configuración. |
| Usuario Estándar (Colaborador o Supervisor) | Acceso restringido a las vistas operativas: tareas, cultivos, pagos y cobros. Sin acceso a reportes financieros. |

## 5. Hoja de Ruta del Producto (Sprints Basados en MVP Real)

Aunque el desarrollo del MVP se realizó de forma iterativa, el siguiente roadmap representa cómo se estructuraría formalmente el trabajo según las entregas efectivas observadas en el código.

| Sprint | Objetivo Principal | Historias Principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0: 'Estructura Base' | Configuración inicial del proyecto Ionic + Firebase, autenticación y guards. | HU-001, HU-002, HU-016, HU-018 |
| Sprint 1: 'Gestión de Campo' | Implementación de módulos de trabajadores, cultivos y tareas agrícolas. | HU-004, HU-005, HU-006, HU-007 |
| Sprint 2: 'Finanzas y Cobros' | Desarrollo de módulos de ingresos, gastos y cobros, con sincronización en tiempo real. | HU-008, HU-009, HU-010, HU-011, HU-012, HU-023 |
| Sprint 3: 'Reportes y Visualización' | Creación del dashboard financiero, reportes PDF y métricas clave. | HU-013, HU-014, HU-020 |
| Sprint 4: 'Optimización y Configuración' | Roles, perfil, validaciones, UX y refactorización modular. | HU-015, HU-017, HU-019, HU-021, HU-024, HU-025 |

## 6. Metodología y Equipo

El desarrollo se realizó siguiendo los principios de Scrum, aunque el flujo de trabajo fue principalmente técnico y exploratorio. Cada sprint entregó incrementos funcionales completos y probados, con validaciones manuales en ambiente real. Se utilizaron Firebase Authentication y Firestore como base de datos en tiempo real, junto con Angular Reactive Forms, guards de rutas y servicios modulares.

Roles del equipo:
- Giovanni Galleguillos: Product Owner Técnico y desarrollador principal.
- Luis Rojas: Scrum Master, soporte en configuración y estructura de servicios.
- Sebastián Boris: QA y Developer, responsable de pruebas y documentación.

El equipo trabajó colaborativamente en todas las etapas del desarrollo, diseño y validación del MVP.