# Plan de Sprints Detallado - YouConApp (MVP Real Basado en Código)

Versión: 1.0 (Basado en MVP Real)
Fecha: Octubre 2025
Estado: Activo y Validado.

Equipo de Desarrollo:
- Giovanni Galleguillos (Product Owner Técnico)
- Luis Rojas (Scrum Master)
- Sebastián Boris (QA / Developer)

## 1. Introducción

Este documento detalla la planificación táctica de los sprints ejecutados (o que se hubiesen ejecutado formalmente) durante el desarrollo del MVP de YouConApp. Cada sprint incluye el objetivo principal, las historias de usuario relacionadas y las tareas técnicas necesarias, basadas directamente en el código real del proyecto.

## Sprint 0: Creación de documentación

Sprint Goal: Crear y organizar la documentación del proyecto a realizar.

[Reorganizar tabla con los siguientes datos:]

Realización de Documentación Individual (Fase 1, 2 y 3)

Realización de Documentación Grupal (Fase 1, 2 y 3)

Burn Up Chart

Análisis de Caso y Mapa de Actores

Mockups

Épicas

Historias de Usuario

Vistas 4+1

Product Backlog

Diagrama de Flujo

Prototipos Iniciales

Sprint Planning

Mapa Mental

Entrega de Video Final EV1

## Sprint 1: 'Estructura Base y Configuración Inicial'

Sprint Goal: Configurar la arquitectura base del proyecto, Firebase, autenticación y guards.

| Historia de Usuario | Tareas Técnicas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| HU-001: Inicio de Sesión | Configurar Firebase Authentication. Crear login.page.ts con formulario reactivo. Conectar con AuthService y validaciones. | Giovanni |
| HU-002: Registro de Nuevo Usuario | Crear register.page.ts. Implementar AuthService.register(). Validar formato de correo y contraseña. | Sebastián |
| HU-016: Cierre de Sesión | Añadir función logout() en AuthService. Integrar botón de cierre en home.page.ts. | Luis |
| HU-018: Protección de Rutas | Implementar AuthGuard. Proteger rutas en app-routing.module.ts. Redirigir no autenticados al login. | Giovanni |

## Sprint 2: 'Gestión de Campo (Trabajadores y Cultivos)'

Sprint Goal: Implementar los módulos operativos base: trabajadores, cultivos y registro de tareas.

| Historia de Usuario | Tareas Técnicas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| HU-004: Gestión de Trabajadores | Crear trabajadores.page.ts y trabajador-modal.component.ts. Implementar CRUD con Firestore. | Luis |
| HU-005: Gestión de Cultivos | Diseñar cultivos.page.ts. Crear servicio cultivo.service.ts con CRUD Firestore. | Giovanni |
| HU-006: Registro de Tareas | Form reactivo con tipo, trabajador y monto. Guardar en Firestore con relación a trabajador. | Sebastián |
| HU-007: Historial de Tareas | Listar tareas con filtros y orden por fecha. Usar collectionData de Firestore. | Luis |

## Sprint 3: 'Finanzas y Control Económico'

Sprint Goal: Construir el núcleo financiero de la aplicación (ingresos, gastos, cobros, pagos).

| Historia de Usuario | Tareas Técnicas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| HU-008: Gestión de Compradores | Crear compradores.page.ts con CRUD básico y saldos dinámicos. | Giovanni |
| HU-009: Registro de Ventas | Formulario con comprador, monto y fecha. Actualizar saldo del comprador. | Luis |
| HU-010: Registro de Cobros | Crear cobro-modal.component.ts. Actualizar saldo del comprador al registrar cobro. | Sebastián |
| HU-011: Gestión de Gastos | Formulario con descripción, monto y categoría. Guardar en Firestore. | Luis |
| HU-012: Pagos a Trabajadores | Registrar pago y descontar saldo acumulado. Implementar relación con trabajador. | Giovanni |
| HU-023: Sincronización en Tiempo Real | Usar observables (collectionData) para todos los listados y reportes. | Sebastián |

## Sprint 4: 'Dashboard y Reportes PDF'

Sprint Goal: Crear reportes visuales, dashboards de métricas y generación de PDF.

| Historia de Usuario | Tareas Técnicas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| HU-013: Dashboard General | Crear dashboard.page.ts con indicadores de ingresos, egresos y rentabilidad. | Giovanni |
| HU-014: Reporte PDF de Pagos | Usar jsPDF y autoTable. Generar PDF con totales de pagos filtrados por fecha. | Sebastián |
| HU-020: Reportes Históricos | Filtrar registros por fecha y generar vista de resultados. | Luis |

## Sprint 5: 'Optimización, Roles y Usabilidad'

Sprint Goal: Mejorar experiencia de usuario, manejo de roles simples y validaciones globales.

| Historia de Usuario | Tareas Técnicas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| HU-015: Perfil de Usuario | Crear profile.page.ts. Mostrar correo y UID desde Firebase Auth. | Luis |
| HU-017: Navegación Principal | Diseñar home.page.ts con botones hacia los módulos principales. | Giovanni |
| HU-019: Validaciones de Formularios | Agregar validaciones en todos los formularios con mensajes visuales. | Sebastián |
| HU-021: Manejo de Roles Simples | Agregar campo 'rol' en usuarios. Filtrar menús y accesos según rol. | Giovanni |
| HU-024: Diseño Responsivo | Ajustar vistas a pantallas móviles. Usar clases de Ionic responsivas. | Sebastián |
| HU-025: Mantenimiento y Escalabilidad | Refactorizar servicios y módulos para reutilización. | Luis |

## 5. Observaciones Finales

El presente plan refleja fielmente el flujo real de desarrollo del MVP de YouConApp. Cada sprint fue estructurado para entregar un incremento funcional y comprobable. Las tareas están directamente relacionadas con los componentes, servicios y vistas implementados en el código del proyecto Ionic + Firebase.