# Métricas y Artefactos de Seguimiento - YouConApp (MVP Real Basado en Código)

Versión: 1.0 (Basado en MVP Real)
Fecha: Octubre 2025
Estado: Validado post-desarrollo.

Equipo de Desarrollo:
- Giovanni Galleguillos (Product Owner Técnico)
- Luis Rojas (Scrum Master)
- Sebastián Boris (QA / Developer)

## 1. Introducción

Este documento define el marco de seguimiento, medición y mejora continua utilizado durante el desarrollo del MVP real de YouConApp. Aunque el enfoque fue práctico y técnico, se aplicaron principios ágiles de control de progreso, calidad y revisión. Las métricas aquí descritas reflejan cómo el equipo midió el avance, desempeño y cumplimiento de los objetivos de cada sprint.

## 2. Métricas Clave del Sprint (KPIs de Rendimiento)

| Métrica | Descripción | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Puntos de Historia Comprometidos | Suma de los puntos de historia seleccionados al inicio del sprint. | Define el alcance y compromiso del equipo. |
| Puntos de Historia Completados | Suma de las historias que cumplen la definición de 'Hecho' al cierre del sprint. | Mide el trabajo funcional realmente entregado. |
| Velocidad del Equipo (Velocity) | Promedio de puntos completados en los últimos tres sprints. | Permite predecir capacidad futura de trabajo. |
| Burn-up Chart | Gráfico del progreso diario respecto al alcance total del sprint. | Visualiza la evolución del sprint y ayuda a detectar bloqueos. |
| Porcentaje de Cumplimiento | Relación entre los puntos comprometidos y los completados. | Indica el nivel de cumplimiento global del sprint. |

## 3. Plantilla del Burn-up Chart

El Burn-up Chart se utiliza para visualizar el progreso de cada sprint del MVP. El Scrum Master (Luis Rojas) fue el responsable de actualizarlo al cierre de cada jornada de trabajo.

Datos de Entrada:

- Alcance Total del Sprint: [Suma de puntos comprometidos]
- Duración: 10 días hábiles

Ejemplo de Tabla de Progreso Diario:

| Día del Sprint | Puntos Completados (Acumulativo) |
| --- | --- |
| Día 1 | ... |
| Día 2 | ... |
| Día 3 | ... |
| Día 4 | ... |
| Día 5 | ... |
| Día 6 | ... |
| Día 7 | ... |
| Día 8 | ... |
| Día 9 | ... |
| Día 10 | ... |

Gráfico sugerido: línea azul (alcance total) constante y línea verde (progreso acumulado) ascendente. El objetivo es que la línea verde alcance la azul al final del sprint.

## 4. Plantilla para el Informe de Cierre de Sprint (Sprint Review)

Este informe resume los resultados y aprendizajes de cada sprint. Es elaborado por el Product Owner (Giovanni Galleguillos) y validado en la reunión de Sprint Review.

Ejemplo de estructura del informe:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Sprint | Número y nombre del sprint (por ejemplo: Sprint 2 - 'Finanzas y Control'). |
| Sprint Goal | Objetivo principal definido al inicio del sprint. |
| Puntos Comprometidos | Total de puntos de historia planificados. |
| Puntos Completados | Puntos realmente finalizados. |
| Porcentaje de Cumplimiento | Resultado porcentual de entrega. |
| Historias Completadas | Listado de HUs finalizadas que cumplen DoD. |
| Historias Pendientes | Listado de HUs no completadas y motivo. |
| Demo del Incremento | Enlace o descripción del incremento funcional demostrado. |
| Feedback de Stakeholders | Comentarios o mejoras sugeridas por el equipo. |

## 5. Plantilla para el Acta de Retrospectiva (Sprint Retrospective)

El Scrum Master (Luis Rojas) registra las conclusiones de la retrospectiva de cada sprint. El objetivo es mejorar continuamente la colaboración, la calidad del código y la eficiencia del equipo.

| Sección | Descripción / Ejemplo |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | Ej: 'La integración con Firebase funcionó sin errores'; 'Se mejoró la comunicación en Daily.' |
| ¿Qué se puede mejorar? | Ej: 'Optimizar validaciones en formularios'; 'Reducir tiempos de despliegue en pruebas.' |
| Acciones para el próximo sprint | Ej: 'Agregar pruebas automatizadas'; 'Realizar sesión de revisión de código compartido.' |

## 6. Observaciones Finales

Las métricas y plantillas aquí establecidas garantizan transparencia y trazabilidad en el desarrollo. Durante la construcción del MVP de YouConApp, el equipo logró mantener un flujo constante de entregas funcionales, logrando completar el 100% de las historias planificadas en los 5 sprints definidos. La metodología permitió una integración continua efectiva y validaciones ágiles con usuarios reales.